TERMO DE REFERÊNCIA

 1. DO OBJETO

   O objeto do presente termo de referência é a contratação de empresa para a prestação de serviços para construção do muro danificado, por fenômenos naturais, da Escola Municipalizada Onze de Junho.
2. DA JUSTIFICATIVA

  No dia 31 de janeiro de 2020, após fortes chuvas ocorreu o desabamento de parte do muro da Escola Municipalizada 11 de junho. No mesmo dia os técnicos da secretaria de Obras e da secretaria de Educação compareceram ao local, para avaliar a situação.
No dia 04 de fevereiro de 2020, abriu-se o processo administrativo, com o objetivo de contratar uma empresa especializada para reconstruir do muro, porém este processo teve seu andamento prejudicado devido aos seguintes fatores: Feriado do carnaval (24 à 26 de fevereiro); Poucos dias após do carnaval, através do decreto nº 030, as aulas foram suspensas, devido ao COVID-19, sem previsão de retorno; A partir daí, os servidores municipais do grupo de risco, passaram a trabalhar em regime home office, e os demais em regime de escala. E ainda com a suspensão das aulas presenciais a prioridade passou a ser ações pedagógicas e a garantia de alimentação adequada aos educandos.
Durante esse período de “paralisação” deste processo, a área afetada foi devidamente isolada, para manter a segurança dos alunos e da unidade escolar.
Após tomarmos as devidas providências para solucionar os problemas pedagógicos causados pelo COVID-19, daremos andamento ao Processo administrativo nº 517/2020, para a reconstrução do muro da Escola Municipalizada 11 de junho.
3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

3.1 Os serviços a serem realizados são os constantes no Orçamento sintético, Analítico, Memória de Cálculo, Cronograma Físico - Financeiro, anexo no constante.
3.2 O presente serviço deverá ser realizado mediante as etapas descritas no Cronograma Físico-Financeiro Geral da Obra e os quantitativos apurados deverão compor os serviços realmente realizados e constarão da planilha de medição.
4. DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos com os serviços e mão de obra para a plena execução dos serviços;
4.2 Observar, na execução dos serviços, as normas e especificações técnicas a que estiver legalmente vinculada, as estabelecidas neste Projeto Básico e no contrato que vier a ser celebrado;
4.3 De modo a atender ao que dispõe o inciso VI, art. 12 da Lei Nacional nº 8.666/93, a Contratada deverá observar todas as normas de saúde e segurança do trabalho, aplicáveis aos serviços objeto;
4.4 Quaisquer erros ou imperícias na execução do contrato, constatados pelo Município, obrigarão a contratada, à sua conta e risco, a repor as parcelas de serviços impugnados, sem prejuízo de Ação Regressiva contra quem tiver dado causa
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 Notificar a CONTRATADA quanto as irregularidades verificadas na execução das atividades objeto deste Termo de Referência, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus funcionários, quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para a Prefeitura Municipal de Itaboraí.
5.2 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias, após a aceitação dos itens faturados.
5.3 Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas da contratada conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido.
5.4 Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, por intermédio de profissional designado, anotando em registro próprio as irregularidades detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como acompanhar o desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais.
5.5 Comunicar tempestivamente à CONTRATADA as possíveis irregularidades detectadas na execução das atividades.
5.6 Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de qualificação exigidas no processo de contratação.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Compete à empresa CONTRATADA, a execução das atividades na forma estipulada no presente Termo de Referência.
6.2 Responsabilizar-se integralmente pela execução das atividades contratadas, nos termos da legislação vigente, de modo que eles sejam realizados com esmero e perfeição, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, obedecendo às normas e rotinas da Prefeitura Municipal de Itaboraí, em especial as que digam respeito à segurança, à confiabilidade e à integridade.
6.3 Manter durante a vigência contratual, todas as condições que ensejaram a sua contratação.
6.4 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de Itaboraí quanto à execução das atividades previstas.
6.5 Comunicar, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual.
6.6 Fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes, fiscalização essa que se dará independentemente da que será exercida pela Prefeitura Municipal de Itaboraí.
6.7 Pagar todos os impostos e taxas devidas sobre as atividades prestadas à Prefeitura Municipal de Itaboraí, bem como as contribuições à previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos, quaisquer insumos e outras despesas diretas e indiretas que se façam necessárias à execução dos serviços contratados.
6.8 Manter ainda rigorosamente em dia todas as obrigações devidas aos funcionários previstas no Acordo Coletivo de Trabalho em vigor. A não comprovação de qualquer dos pagamentos impedirá a CONTRATANTE do pagamento da fatura até a regularização completa de todas as obrigações devidas. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.
6.9 A seleção, a designação e a manutenção do quadro de profissionais alocados ao contrato são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
6.10 Manter com vínculo empregatício, atendendo as legislações trabalhistas em vigor todos os profissionais constantes do seu quadro permanente, que estejam dedicados à execução dos serviços contratados.
7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços contratados, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução desses serviços, não restringindo em nada a responsabilidade da CONTRATADA.
7.2 Nos termos do Art. 67, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, o CONTRATANTE designará servidor (es) para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das irregularidades apontadas.
7.2.1 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do (s) servidor (es) designado (s) deverão ser encaminhadas ao Gestor do Contrato, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
7.3 Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução dos serviços o Contrato devidamente assinado pelas partes, acompanhado da Ordem de Início dos Serviços.
7.4 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
8. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 O prazo de execução do contrato que vier a ser celebrado para a execução do objeto deste Termo de Referência deverá ser fixado em 1 (um) mês renováveis;
8.2 Os serviços deverão ser executados em conformidade com o cronograma físico-financeiro, no período de 15 (quinze) , contados a partir da Ordem de Início;
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento será realizado em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o adimplemento da obrigação e apresentação da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada por dois servidores.
10. DOS PREÇOS

10.1 Nos preços deverão estar inclusas todas as incidências fiscais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, que correrão por sua conta e responsabilidade, estando também abrangidas as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, necessários à implantação e operacionalização do objeto deste Termo de Referência.
11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 Os recursos para a contratação dos serviços estão programados em dotações orçamentárias previstas no orçamento municipal para o exercício de 2020, na classificação abaixo:
#	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos
1	12.361.0099.2307 - Quota Municipal Salário Educação	4.4.90.51.01.00	07

11.2 A despesa para o exercício fiscal subsequente será alocada na dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria Anual.
12. DA VALIDADE DA PROPOSTA

12.1 A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.